Plano para construção de uma plataforma de controle e orquestração
para treinamento distribuído de modelos

Arquitetura com múltiplos computadores, GPU, CPU, NPU, OpenMP, Open MPI, Python, API e interface web em Next.js

| Objetivo | Construir uma plataforma capaz de descobrir recursos de hardware, distribuir cargas de treinamento e monitorar execução local e remota com interface web única. |
| --- | --- |
| Base do plano | Este documento foi montado a partir da conversa atual com o usuário e de documentação oficial de PyTorch DDP, Ray Train, Open MPI, OpenMP, FastAPI, Next.js, NVML e Hugging Face Accelerate. |
| MVP recomendado | Primeiro suportar 3 máquinas da rede local, jobs em Python, detecção de CPU/GPU/RAM, fila de execução, treinamento distribuído simples e dashboard web. |
| Meta futura | Adicionar nós remotos via internet, agentes inteligentes para replanejamento dinâmico, suporte mais forte a NPUs e otimização automática de custo, latência e memória. |

Versão de trabalho para orientar implementação, arquitetura, prioridades e entregáveis.

# 1. Checklist de decisão antes de começar

• Definir o escopo do MVP: rede local primeiro, internet depois.

• Escolher o runtime inicial de treino: PyTorch primeiro; LightGBM e XGBoost podem entrar na fase 2.

• Padronizar o agente instalado em cada máquina para coletar hardware, executar jobs e reportar métricas.

• Adotar API Python no backend e Next.js no frontend desde o início, para evitar retrabalho.

• Separar claramente controle, execução, dados, segurança e observabilidade.

# 2. Problema que o sistema resolve

A proposta é criar uma plataforma de orquestração distribuída para treinar modelos de machine learning e deep learning usando várias máquinas com recursos heterogêneos. O sistema deve identificar automaticamente CPU, GPU, memória, discos, rede e, quando disponível, NPU; receber jobs por API ou interface web; fracionar dados e execução; acompanhar progresso; redistribuir trabalho em caso de lentidão; e consolidar métricas, checkpoints e logs em uma camada central. O foco inicial não deve ser “treinar o maior modelo possível”, mas construir uma base robusta que funcione com as máquinas que você já possui em casa e que depois possa crescer.

# 3. Princípios de arquitetura

| Princípio | Decisão prática | Por que isso importa |
| --- | --- | --- |
| Controle central + agentes distribuídos | Um control plane central decide e cada máquina executa por meio de um agent padronizado. | Reduz acoplamento e facilita crescer de 3 máquinas para N máquinas. |
| MVP local antes de internet | Primeiro fechar segurança, latência, retries e observabilidade em LAN. | Evita que problemas de WAN contaminem a base do produto. |
| Jobs reproduzíveis | Todo job deve ter manifesto, ambiente, dataset versionado, parâmetros e seed. | Sem isso, você não consegue comparar desempenho nem depurar. |
| Orquestração separada do modelo | A plataforma distribui e monitora; o script do usuário entra como workload. | Permite usar PyTorch, LightGBM, XGBoost e pipelines customizados. |
| Segurança desde o início | Autenticação, autorização, TLS, logs e isolamento de execução. | Você quer abrir nós remotos no futuro sem criar dívida técnica séria. |

# 4. Arquitetura alvo da solução

Visão em camadas: frontend Next.js; API e control plane em Python; banco central de metadados; fila de jobs; storage compartilhado ou sincronizado; agentes instalados nos workers; runtime de execução distribuída; e camada de observabilidade.

## 4.1 Frontend web

Construído em Next.js. Deve exibir máquinas descobertas, métricas de hardware, fila de jobs, templates de treino, histórico, logs, gráficos e alertas. Também deve permitir cadastro de nós, teste de conectividade, política de execução e visão consolidada do cluster.

## 4.2 API e control plane

Construído em FastAPI. Responsável por autenticação, cadastro de nós, inspeção de recursos, submissão de jobs, planejamento, replanejamento, fila, cancelamento, coleta de métricas e persistência de estado. FastAPI é adequado para APIs tipadas, rápidas e com documentação automática.

## 4.3 Agent em cada máquina

Serviço Python rodando em background. Ele faz heartbeat, coleta CPU/GPU/RAM/temperatura, detecta bibliotecas locais, prepara ambiente, baixa manifestos, monta datasets, executa scripts, envia logs, checkpoint e status. É o bloco mais crítico do produto.

## 4.4 Scheduler e planner

Camada que decide onde um job vai rodar, quanto dado cada nó recebe, se o job cabe na memória e quando redistribuir carga. No MVP, use regras heurísticas simples. Em versão futura, introduza agentes inteligentes ou learning-based scheduling.

## 4.5 Runtime de execução

Para deep learning com múltiplas GPUs e máquinas, a primeira combinação prática é PyTorch DDP e, quando houver necessidade de maior abstração operacional, Ray Train. Open MPI pode ser usado como fundamento em cenários HPC e integração mais baixa; OpenMP continua útil para paralelismo dentro de uma máquina, principalmente em partes CPU-bound.

## 4.6 Dados e artefatos

Separar storage de datasets, checkpoints, logs, métricas e configuração. Você pode começar com pasta compartilhada na LAN ou MinIO/S3 local. O importante é versionar datasets e artefatos desde o início.

## 4.7 Segurança

Cada agent deve usar autenticação forte com token ou certificado, TLS sempre que possível, política de papéis, registro de auditoria, criptografia de segredos e isolamento mínimo do ambiente de execução.

# 5. Stack recomendada

| Camada | Escolha principal | Alternativa | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js | React puro | Next.js ajuda em estrutura, roteamento, SSR e organização do painel. |
| API | FastAPI | Flask | FastAPI já expõe docs OpenAPI e tipagem forte. |
| Execução DL | PyTorch + DDP | Ray Train | DDP primeiro para controle fino; Ray entra para abstração de cluster. |
| Execução ML tradicional | Ray Train / scripts Python | joblib / Dask | Útil para XGBoost, LightGBM e pipelines tabulares. |
| Detecção GPU | NVML / nvidia-smi | pynvml wrappers | Essencial para VRAM, temperatura, uso e device info. |
| Fila | PostgreSQL + fila simples | Redis + Celery / Dramatiq | No MVP, simplicidade importa mais que sofisticação. |
| Storage | MinIO ou NAS local | Samba / pasta compartilhada | Armazenar datasets, logs e checkpoints. |
| Segurança remota | TLS + tokens + SSH opcional | WireGuard | Para nós remotos, VPN tende a simplificar bastante. |
| Observabilidade | Prometheus + Grafana | OpenTelemetry | Métricas do cluster e histórico de jobs. |

# 6. Roadmap por fases

A ordem abaixo foi pensada para minimizar retrabalho e risco. Cada fase deve gerar um produto testável.

| Fase | O que construir | Critério de conclusão |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 — fundação do projeto | Criar monorepo com frontend, backend, agent e libs compartilhadas. Definir contratos JSON, padrão de logs, arquivos de configuração e ambientes Docker. Entregável: base rodando localmente com healthcheck. | Backend sobe; frontend sobe; primeiro agent responde /health; repositório padronizado. |
| Fase 1 — descoberta de hardware e inventário | Implementar cadastro de máquinas, coleta de CPU, RAM, discos, GPU, drivers, CUDA, hostname, IP, benchmark leve e heartbeats. Entregável: painel mostrando recursos em tempo real. | Máquinas entram no painel; hardware é detectado corretamente; heartbeat e status online/offline funcionam. |
| Fase 2 — submissão de jobs simples | Criar modelo de job, fila e executor para scripts Python não distribuídos. O agent baixa job, executa, envia logs e artefatos. Entregável: rodar um treino simples de ponta a ponta. | Um treino simples termina; logs e métricas são preservados; retry e cancelamento funcionam. |
| Fase 3 — datasets e artefatos | Versionar datasets, shards, checkpoints e manifestos. Definir como copiar dados, montar cache local e evitar duplicação desnecessária. Entregável: datasets reproduzíveis. | Mesmo job pode ser reexecutado com os mesmos dados e parâmetros. |
| Fase 4 — treinamento distribuído em rede local | Integrar PyTorch DDP para múltiplos nós, usando shard de dados e sincronização de gradientes. Entregável: um job de treino distribuído em 2 ou 3 máquinas. | Treino distribuído roda com sucesso; métricas por worker aparecem; falhas básicas são tratadas. |
| Fase 5 — escalonamento com heurísticas | Criar regras para decidir distribuição de dados, batch size sugerido, uso de CPU-only, GPU-only ou híbrido. Entregável: planner inicial com políticas explícitas. | A plataforma recusa jobs inviáveis e recomenda alocação factível. |
| Fase 6 — observabilidade e operação | Adicionar dashboards, métricas de rede, uso de VRAM, throughput, ETA, logs estruturados, alertas e histórico. Entregável: operação visível do cluster. | Você consegue entender gargalos sem entrar manualmente em cada máquina. |
| Fase 7 — nós remotos via internet | Adicionar conexão segura a máquinas fora da LAN, preferencialmente por VPN. Entregável: primeiro worker remoto autenticado. | Latência, throughput e custo de transferência passam a fazer parte do planner. |
| Fase 8 — replanejamento dinâmico | Implementar rebalanceamento de shards quando um nó atrasa ou cai. Entregável: scheduler com migração parcial de trabalho. | Job continua mesmo com degradação de um worker; tarefas são realocadas. |
| Fase 9 — agentes inteligentes | Adicionar agentes que observam histórico, perfis de jobs e rede para sugerir ou decidir planos de execução. Entregável: camada de otimização semiautomática. | O sistema passa a escolher melhor o placement e reduzir desperdício. |

# 7. Exemplo aplicado ao seu caso: predição de glicose

Cenário: um dataset grande de sinais PPG e variáveis tabulares precisa ser usado para treinar modelos de regressão ou deep learning. O sistema deve receber o código do treino, descrever os dados, construir shards e distribuir trabalho pelas máquinas disponíveis.

• O usuário envia um manifesto do job: script de treino, dependências, dataset, hiperparâmetros, métrica alvo, seed e política de hardware.

• O planner lê o manifesto, consulta inventário de máquinas e estima se o job cabe em CPU, em uma GPU, ou em múltiplos nós.

• Os dados são particionados em shards. Cada shard recebe identificador, tamanho, hash e localização.

• Os agents pré-aquecem cache local e validam dependências do ambiente.

• O runtime inicia workers. Em DDP, cada worker recebe partição distinta via DistributedSampler e sincroniza gradientes entre processos.

• Durante o treino, logs, métricas, uso de VRAM, throughput, tempo por epoch e checkpoints são enviados ao control plane.

• Se uma máquina remota ficar lenta, o scheduler marca degradação e pode redistribuir trabalho restante para nós disponíveis, dependendo do tipo de job e do custo de recomputação.

• Ao final, o sistema registra métricas finais, modelo salvo, ambiente usado e custo operacional da execução.

# 8. Segurança e operação

| Tema | Recomendação | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Autenticação entre nós | Usar tokens rotativos ou certificados mTLS. | Evita nós falsos e uso indevido do cluster. |
| Acesso remoto | Preferir VPN como WireGuard em vez de abrir portas diretamente na internet. | Reduz superfície de ataque. |
| Segredos | Nunca embutir chaves no frontend nem em imagens de container. | Evita vazamento operacional. |
| Execução de jobs | Isolar processos por ambiente ou container e impor limites de recurso. | Reduz impacto de falhas e abuso. |
| Auditoria | Registrar quem submeteu job, onde rodou e quais artefatos gerou. | Essencial para rastreabilidade. |
| Integridade de dados | Assinar ou hash dos datasets e shards. | Garante reprodutibilidade e validação. |

# 9. Riscos principais e mitigação

## Hardware heterogêneo

GPUs com 6 GB, 8 GB e 12 GB criam gargalos. Mitigação: planner por capacidade, perfis de job e desativação automática de nós inadequados para determinados workloads.

## Rede lenta entre estados

Nós remotos podem atrasar demais. Mitigação: usar VPN, compressão de artefatos, cache persistente, envio incremental e política de exclusão para jobs sensíveis à latência.

## Complexidade excessiva cedo demais

Entrar logo com IA para escalonamento pode atrasar o produto. Mitigação: começar com heurísticas claras e só depois evoluir para agentes inteligentes.

## Reprodutibilidade

Sem manifestos e versionamento, o sistema vira uma caixa-preta. Mitigação: manifesto obrigatório por job, hashes de dataset e snapshots de ambiente.

## Segurança operacional

Abrir máquinas pela internet sem camada segura é arriscado. Mitigação: VPN, mTLS, segregação de privilégios e logs.

# 10. Backlog priorizado de implementação

1. Definir o contrato do agent e do control plane.

2. Criar inventário de hardware com heartbeat e benchmark leve.

3. Criar submissão de jobs simples e visualização no painel.

4. Persistir logs, checkpoints e métricas.

5. Executar um treino simples fim a fim em uma máquina.

6. Executar um treino em duas máquinas da LAN.

7. Adicionar políticas de scheduler por capacidade e tipo de job.

8. Adicionar segurança, autenticação e histórico de auditoria.

9. Adicionar worker remoto via VPN.

10. Implementar redistribuição de trabalho e otimização automática.

# 11. Estrutura inicial sugerida do projeto

apps/

web-next/              # painel em Next.js

api-control-plane/     # FastAPI

worker-agent/          # serviço Python em cada nó

packages/

core-contracts/        # modelos Pydantic, schemas, enums

planner/               # heurísticas de alocação e scheduling

runtimes/              # PyTorch DDP, Ray, MPI adapters

hardware/              # NVML, CPU, RAM, discos, rede, NPU adapters

storage/               # datasets, artefatos, cache

infra/

docker/

compose/

monitoring/

docs/

tests/

# 12. Referências usadas para embasar o plano

• PyTorch DistributedDataParallel e visão geral de treinamento distribuído: https://docs.pytorch.org/docs/stable/generated/torch.nn.parallel.DistributedDataParallel.html

• Tutorial de DDP no PyTorch: https://docs.pytorch.org/tutorials/intermediate/ddp_tutorial.html

• Ray Train overview: https://docs.ray.io/en/latest/train/overview.html

• Ray Train com PyTorch: https://docs.ray.io/en/latest/train/getting-started-pytorch.html

• Open MPI documentation: https://docs.open-mpi.org/en/main/index.html

• OpenMP specifications: https://www.openmp.org/specifications/

• FastAPI official docs: https://fastapi.tiangolo.com/

• Next.js official docs: https://nextjs.org/docs

• NVIDIA Management Library (NVML): https://developer.nvidia.com/management-library-nvml

• Hugging Face Accelerate, Big Model Inference: https://huggingface.co/docs/accelerate/usage_guides/big_modeling

# 13. Fechamento

A melhor estratégia é tratar esta plataforma como um produto em camadas: primeiro inventário, execução simples e visibilidade; depois distribuição em rede local; por fim, replanejamento dinâmico, nós remotos e agentes inteligentes. Isso preserva simplicidade, acelera entrega e evita investir cedo demais em uma arquitetura sofisticada que ainda não foi validada em operação.